## Slide 1: 머니쿠션
SK네트웍스 Family AI 캠프 33기 · 4팀 · 중간 발표
사회초년생 청년을 위한
멀티에이전트 기반 AI 금융 웰니스 서비스
2026. 10. 16.
발표자 [이름]
Notes: 안녕하세요, 4팀입니다. 저희는 첫 월급을 받은 사회초년생이 돈을 어떻게 나누고, 얼마까지 써도 되는지, 예상치 못한 지출 뒤 계획을 어떻게 되살릴지를 함께 판단해 주는 AI 금융 코치 서비스, 머니쿠션을 기획하고 있습니다.

## Slide 2: 3명이 ML · 에이전트 · 연계 기능을 나눠 맡습니다
TEAM · 역할 분담
김혜리 (APM)
ML
거래 분류
에이전트
① 거래 분류
라우터 · 통합 챗봇
연계 · 공통
CODEF · 거래 원장 · 검색/지도 API, 알림, API 서버 통합
김나은 (PM)
ML
카테고리 비율
에이전트
② 예산 설계
③ 예산 조정
연계 · 공통
계산 엔진 · 공통 검수 · 승인 흐름, 머니 쿠션 · 돌발지출, DB 스키마
권세진 (서기)
ML
또래 비교 회귀
에이전트
④ 큰 지출 상담
(④-1 복지 검색 · ④-2 대출 비교)
연계 · 공통
자금 계산 엔진 · 복지/대출 데이터, 소비 리포트(서버 계산 · 템플릿), 배포
02
Notes: 저희 팀은 세 명입니다. 김혜리는 거래 분류 ML과 거래 분류 에이전트, 라우터와 통합 챗봇을 맡고 CODEF 연동, 알림, API 서버 통합을 담당합니다. 김나은은 카테고리 비율 ML과 예산 설계·예산 조정 에이전트를 맡고 계산 엔진과 승인 흐름, DB 스키마를 담당합니다. 권세진은 또래 비교 회귀와 큰 지출 상담 에이전트를 맡고 복지·대출 데이터, 소비 리포트, 배포를 담당합니다.

## Slide 3: 목차
CONTENTS
01
프로젝트 개요
웰니스 · 주제 · 문제 정의 · 시장조사 · 기획 소개
02
진행 현황
WBS 진행 현황 · 데이터 · 이슈
03
예상 결과 목표
향후 계획 · 결과 목표 · 기대효과
03
Notes: 발표는 프로젝트 개요, 진행 현황, 예상 결과 목표의 세 파트로 진행하겠습니다.

## Slide 4: 프로젝트 개요
PART 01
주제 소개 · 문제 정의 · 시장조사 · 기획 소개

## Slide 5: 웰니스의 8가지 영역
PART 01 · 웰니스란?
신체적
Physical
영양 · 운동 · 수면 · 건강 검진으로 몸의 기능 유지
감정적
Emotional
감정을 이해 · 표현하고 스트레스에 유연하게 대처
지적
Intellectual
독서 · 학습 · 창의적 사고로 문제 해결력 확장
사회적
Social
주변 사람들과 의미 있는 유대감, 공동체 참여
영적
Spiritual
삶의 가치와 의미를 찾고 내면의 평화 유지
직업적
Occupational
일 · 학업에서 보람, 일과 삶의 균형
환경적
Environmental
쾌적 · 안전한 주거 · 근무 환경, 지속 가능한 생태계
재정적
Financial
지출 · 저축 · 투자를 합리적으로 계획해 금전적 스트레스를 줄이는 것
머니쿠션은 이 중 재정적 웰니스에 집중합니다
05
Notes: 먼저 웰니스가 무엇인지 짚고 가겠습니다. 웰니스는 신체적, 감정적, 지적, 사회적, 영적, 직업적, 환경적, 재정적의 8가지 영역으로 나뉩니다. 이 중 재정적 웰니스는 경제적 상황을 안정적으로 관리하고 지출, 저축, 투자를 합리적으로 계획해 금전적 스트레스를 줄이는 것입니다. 머니쿠션은 이 재정적 웰니스에 집중한 서비스입니다.

## Slide 6: 머니쿠션 = 사회초년생의 AI 금융 코치
PART 01 · 프로젝트 주제
첫 월급을 받은 사회초년생이 던지는 세 가지 질문을 함께 판단해 줍니다.
배분
“이번 월급,
어떻게 나눌까?”
판단
“다음 월급날까지
얼마 더 써도 될까?”
회복
“큰돈을 썼는데,
계획을 어떻게 다시 맞추지?”
대상 첫 월급을 받은 사회초년생
조건 계좌 연결 필수 · 조회 전용
형태 React 모바일 웹
기간 8주 (9.28 – 11.20)
06
Notes: 머니쿠션은 사회초년생 청년을 위한 멀티에이전트 기반 AI 금융 웰니스 서비스입니다. 첫 월급을 받은 사회초년생이 월급을 어떻게 나눌지, 다음 월급날까지 얼마를 더 써도 되는지, 예상치 못한 지출 뒤 계획을 어떻게 되살릴지를 함께 판단해 주는 AI 금융 코치입니다. 본인 계좌를 연결해야 이용할 수 있고, 송금이나 결제 없이 조회만 합니다.

## Slide 7: 20대의 돈 관리 행동 점수, 2년 새 급락
PART 01 · 배경
재무 상황 점검 점수
2022
55.8
2024
33.2 (−22.6)
재무 목표 설정 점수
2022
48.0
2024
36.1 (−11.9)
지식보다
돈 관리 행동이 약하다
→ 정보보다 매달의 판단을 함께 해주는 도구가 필요
출처: 한국은행 · 금융감독원 「2024 전국민 금융이해력 조사」 20대 점수
07
Notes: 사회초년생은 처음으로 월급, 카드대금, 월세 같은 정기 지출을 스스로 관리하지만 돈 관리 습관은 아직 자리 잡지 않은 시기입니다. 2024 전국민 금융이해력 조사에서 20대의 재무 상황 점검 점수는 55.8점에서 33.2점으로, 재무 목표 설정 점수는 48.0점에서 36.1점으로 떨어졌습니다. 금융 지식보다 실제 돈 관리 행동이 약하다는 점에서, 정보를 더 주는 것보다 매달의 판단을 함께 해주는 도구가 필요하다고 봤습니다.

## Slide 8: 사회초년생의 문제 → 머니쿠션의 해결
PART 01 · 문제 정의
첫 월급을 어떻게 나눌지 모른다
추천 예산 1개를 먼저 제시
통장 잔액을 쓸 수 있는 돈으로 착각한다
‘더 써도 되는 돈’ · 하루 생활비 표시
돌발 지출 한 번에 계획을 포기한다
여유 · 다시 짜기 · 머니 쿠션 중 선택
같은 항목에서 예산이 반복 초과된다
초과 감지 → 조정안 제안 → 승인
금융 용어와 계산이 낯설다
용어 설명 · 금액별 계산 근거 표시
08
Notes: 사회초년생이 실제로 겪는 문제와 머니쿠션의 해결 방향입니다. 월급이 들어오면 먼저 쓰고 남는 돈을 저축하는 경우, 예산 방향에 맞춘 추천 예산을 먼저 제시합니다. 잔액이 넉넉해 보여도 카드대금 출금일에 부족해지는 경우, 카드대금·고정지출을 뺀 더 써도 되는 돈을 보여줍니다. 경조사비나 병원비 뒤 예산 관리를 포기하는 경우, 세 가지 선택지로 계획을 되살립니다. 같은 항목이 반복 초과되면 조정안을 제안하고, 낯선 금융 용어는 화면 맥락에 맞게 설명합니다.

## Slide 9: 배분 → 판단 → 회복을 한 흐름으로
PART 01 · 핵심 흐름
01 배분
추천 예산
02 판단
더 써도 되는 돈
03 회복
머니 쿠션
04 회복
예산 조정
05 · 2차
소비 리포트
06 · 3차
큰 지출 상담
꼭 알아야 할 개념 4가지
안전 소비액
지킬 돈을 빼고 다음 급여일까지 더 쓸 수 있는 금액
머니 쿠션
생활비 · 저축과 분리한 돌발 지출 대비 예비비
자물쇠
사용자가 고정한 카테고리 — AI가 바꾸지 않음
사용자 승인
AI는 제안만, 승인해야 예산에 반영
09
Notes: 머니쿠션의 1차 MVP 흐름은 추천 예산으로 월급을 나누고, 더 써도 되는 돈으로 매일 판단하고, 돌발 지출이나 초과가 생기면 머니 쿠션과 예산 조정으로 계획을 되살리는 것입니다. 1차를 점검한 뒤 2차로 소비 리포트, 3차로 큰 지출 상담을 붙입니다. 서비스 전반에 쓰이는 개념은 네 가지입니다. 안전 소비액은 확정 지출, 최소생활비, 저축, 쿠션을 지키고도 다음 급여일까지 더 쓸 수 있는 금액입니다. 머니 쿠션은 돌발 지출 대비 예비비, 자물쇠는 사용자가 고정한 카테고리, 그리고 모든 변경은 사용자 승인 후에만 반영됩니다.

## Slide 10: 지난 소비보다 ‘앞으로의 판단’
PART 01 · 시장조사
토스
자산 모아보기
출금 전 잔액 부족 알림
조회 · 알림 중심
뱅크샐러드
월간 소비 리포트
유사 사용자 비교
지난 소비 분석 중심
머니쿠션
첫 월급 배분부터
지출 후 계획 복구까지 코칭
“다음 월급날까지 얼마 써도 될까”
각 서비스 공식 공개 안내 기준 (확인일 2026. 10. 7.)
10
Notes: 유사 서비스로 토스와 뱅크샐러드를 봤습니다. 토스는 전 연령 대상의 조회와 알림 중심, 뱅크샐러드는 지난 소비 분석 중심입니다. 머니쿠션은 돈 관리를 처음 시작하는 청년에게 다음 월급날까지 얼마를 써도 되는지라는 앞으로의 판단을 제공합니다. 비교 범위는 각 서비스의 공식 공개 안내이며, 경쟁 서비스에 유사 기능이 없다고 단정하지는 않습니다.

## Slide 11: 청년의 ‘첫 돈 관리’를 돕는 6가지
PART 01 · 차별점
01
사회초년생 맞춤 시작
연령대 · 가구 형태 · 소득 · 우선순위로 개인화
02
‘쓸 수 있는 돈’ 먼저
다음 급여일 기준 안전 소비액 · 하루 생활비
03
쓰기 전에 미리 대비
월급의 3배 기준으로 머니 쿠션 먼저 확보
04
실수해도 회복
돌발 · 초과 시 보호 조건을 지키는 조정안
05
믿을 수 있는 숫자
금액은 계산 엔진이 검수, 승인 없이 변경 없음
06
다음 달에 반영
소비 이력 → 다음 달 카테고리 비율 예측
11
Notes: 머니쿠션의 차별점은 여섯 가지입니다. 사회초년생에 맞춘 시작점, 지난 소비보다 쓸 수 있는 돈을 먼저 보여주는 것, 월급의 3배를 기준으로 머니 쿠션을 먼저 확보해 돌발 지출에 대비하는 것, 실수해도 회복할 수 있는 구조, 계산 엔진이 검수하는 믿을 수 있는 숫자, 그리고 경험을 다음 달 계획에 반영하는 것입니다. 특히 금액은 AI가 아닌 계산 엔진이 계산하고 검수하며, 사용자 승인 없이 예산을 바꾸지 않습니다.

## Slide 12: 주요 기능과 구현 범위
PART 01 · 기획 소개
1차 MVP · 핵심 흐름
2차 · 3차 · 1차 점검 후 확장
회원 · 계좌 연결
예산 설계
거래 자동 분류
예산 조정 (모드 4개)
통합 챗봇
머니 쿠션
소비 리포트 · 이력 2차
소액 돌발 지출 2차
알림 2차
큰 지출 상담 3차
검증 후 채택
카드 OCR
후순위
예정 지출 달력 · 목표 · 청년 정책 추천 · 예적금 · 카드 추천 · React Native 앱
제외
공동 결제 정산 · 출금 계좌 잔액 부족 알림 · 구매 상담
12
Notes: 구현 범위는 요구사항정의서의 우선순위 그대로 나눴습니다. 1차 MVP는 회원·계좌 연결, 예산 설계, 거래 자동 분류, 예산 조정 네 가지 모드, 통합 챗봇, 머니 쿠션입니다. 1차 통합 점검 후 2차로 소비 리포트, 소액 돌발 지출, 알림을, 3차로 큰 지출 상담을 붙입니다. 카드 OCR은 검증 후 채택 여부를 정하고, 예정 지출 달력과 목표, 청년 정책, 예적금·카드 추천, 네이티브 앱은 후순위로 뒀습니다. 공동 결제 정산, 출금 계좌 잔액 부족 알림, 구매 상담은 이번 범위에서 제외했습니다.

## Slide 13: 시스템 구성도
PART 01 · 시스템 구성
단순 조회는 LLM 없이 즉시 · 판단이 필요한 요청만 작업 큐 → AI Worker
13
Notes: 시스템은 React 모바일 웹, FastAPI 서버, AI 에이전트, 계산 엔진과 ML, 데이터 계층으로 구성됩니다. 잔액이나 더 써도 되는 돈 같은 조회는 LLM 없이 DB와 계산 엔진으로 즉시 처리합니다. 라우터도 LLM을 쓰지 않고 버튼 선택과 시스템 진입점으로 담당 에이전트와 모드를 정하며, 판단이 필요한 요청만 작업 큐를 거쳐 AI Worker에서 처리합니다. 에이전트는 DB를 직접 변경하지 않습니다.

## Slide 14: 규칙 라우터 + 에이전트 4개
PART 01 · 멀티에이전트 구성
라우터 (규칙)
버튼 · 진입점으로 담당 에이전트와 모드 지정 — LLM 없음
① 거래 분류
ML 1차 분류
↓ 확신도 낮으면
검색 · 지도 + LLM 판단
↓ 불명확하면
사용자 확인
② 예산 설계
규칙 비율
↓
ML 카테고리 비율
↓
LLM 보정 → 엔진 검증
③ 예산 조정
엔진: 조정 가능 금액
↓
LLM 재분배안
↓
엔진 검수 → 승인
④ 큰 지출 상담 (3차)
엔진: 부족 금액
↓ 동의 시
④-1 복지 검색
↓ 부족 · 동의 시
④-2 대출 비교
LLM은 금액 확정 · DB 직접 변경을 하지 않음 · 작업당 LLM 10회 · 재생성 3회 이하
14
Notes: 라우터는 규칙으로만 동작해 버튼과 진입점으로 담당 에이전트와 모드를 정합니다. 거래 분류는 ML이 먼저 분류하고, 확신도가 낮으면 검색·지도 정보와 LLM으로 추가 판단하며, 그래도 불명확하면 사용자에게 확인합니다. 예산 설계는 규칙 비율, ML 비율, LLM 보정, 엔진 검증 순서입니다. 예산 조정은 엔진이 조정 가능 금액을 계산하고 LLM이 재분배안을 만든 뒤 엔진 검수와 사용자 승인을 거칩니다. 큰 지출 상담은 부족 금액을 계산하고, 동의한 경우에만 복지 검색과 대출 비교를 호출합니다.

## Slide 15: 카테고리 예산이 초과되면 이렇게 움직입니다
PART 01 · 협업 흐름 예시
예산 조정 모드 4개
최초 조정
소액 돌발
카테고리 초과
평소 조정
15
Notes: 카테고리 예산 초과 시나리오로 에이전트 협업을 보여드리겠습니다. 매일 카테고리 소비를 점검하다가 식비 예산이 초과되면 라우터가 예산 조정 에이전트의 초과 모드를 지정합니다. 계산 엔진이 초과 금액과 카테고리별 조정 가능 금액을 계산하고, LLM이 우선순위가 낮고 여유가 많은 곳부터 재분배안을 작성합니다. 엔진이 초과 금액 전부 보충, 합계, 자물쇠, 최소·최대, 음수 여부를 검수하고, 통과한 안만 통합 챗봇에 보여줍니다. 사용자가 승인하면 새 예산 버전으로 저장됩니다. 검수에 실패하면 최대 3회까지 재생성하고, 그래도 실패하면 자동 반영 없이 사용자 확인으로 전환합니다.

## Slide 16: ML 모델 3종 — 기준선 대비 성능 검증
PART 01 · 모델링 계획
 | 거래 분류 | 카테고리 비율 예측 | 또래 비교 회귀 (2차)
쓰임 | 거래 카테고리 분류 | 예산 설계 | 소비 리포트
입력 | 적요 · 상호명 · 금액 · 시간 | 연령대 · 성별 · 가구 형태 · 소득 | 연령대 · 가구 형태 · 소득
학습 데이터 | 상가(상권)정보 API · 검증 거래 표본 | 가계동향조사 | 가계동향조사
기준선 | 규칙 · 사전 · n-gram | 평균 · 규칙 | 평균
평가 | macro-F1 · 정밀도 / 재현율 | MAE · 사용자 수정률 | R² · 잔차
담당 | 김혜리 | 김나은 | 권세진
신뢰도가 낮으면 사용자 확인 · 최종 금액은 계산 엔진이 검증
16
Notes: ML 모델은 세 가지입니다. 거래 분류 모델은 규칙·사전·문자 n-gram 기준선과 한국어 인코더 모델을 비교하고, 상가 정보 API로 만든 업종-카테고리 대응표와 검증된 거래 표본으로 학습합니다. 카테고리 비율 예측과 또래 비교 회귀는 MDIS·KOSIS 가계동향조사를 사용하고 평균 기준선 대비 성능을 봅니다. 신뢰도가 낮으면 사용자 확인으로 넘기고, 최종 금액은 계산 엔진이 검증합니다.

## Slide 17: 기술 스택
PART 01 · 기술 스택 (안)
모바일 웹
React
백엔드 API
FastAPI · Cognito
AI · 에이전트
규칙 라우터 + LLM 에이전트 4개
데이터
PostgreSQL · 벡터 DB · S3
인프라
AWS EC2 · Docker Compose · SQS
외부 연동
CODEF · 상가정보 · 검색/지도 · KOSIS · 복지서비스 API
나머지 기술은 팀 숙련도와 최소 구현 검증 결과로 확정
17
Notes: 1차 제공 형태는 React 모바일 웹이고, 백엔드는 FastAPI와 Cognito, AI 에이전트는 규칙 라우터와 LLM 에이전트 네 개로 별도 AI Worker에서 처리합니다. 데이터는 PostgreSQL에 원장과 예산 이력을, 벡터 DB에 금융 지식을, S3에 모델 파일을 둡니다. 인프라는 EC2 위의 Docker Compose와 SQS, CloudWatch를 사용합니다.

## Slide 18: 진행 현황
PART 02
WBS 기반 진행 현황 · 데이터 수집 · 이슈와 대응

## Slide 19: 8주 일정 중 현재 3주차
PART 02 · WBS 기반 진행 현황
1주
09.28
요구사항 정의서
WBS
2주
10.06
기획서
화면설계서
수집 데이터 보고서
3주
10.12 · 현재
v5 기획
DB 설계
화면 프로토타입
데이터 범위 확인
중간 발표
4주
10.19
ML 기준선
React 초기 설정
라우터 · 챗봇 골격
벡터 DB 구축
5주
10.26
예산 설계 · 조정
엔진 검수
거래 분류
홈 · 머니 쿠션
6주
11.02
MVP 통합 점검
단일 LLM 비교
2차 기능 추가
분류 · 회귀 평가
7주
11.09
큰 지출 상담
통합 테스트
결함 수정
8주
11.16
최종 배포
시연 영상
최종 발표
기획 · 설계
1차 MVP 구현
점검 · 2차
3차 · 통합 · 배포
19
Notes: 전체 일정은 8주이고 지금은 3주차입니다. 1~2주차에는 요구사항 정의서, WBS, 기획서, 화면설계서, 수집 데이터 보고서를 작성했고, 이번 주에는 10월 14일 에이전트 재구성과 우선순위를 반영한 v5 기획, DB 설계, 화면 프로토타입, 학습 자료와 복지·대출 데이터 범위 확인을 진행합니다. 4~5주차에 1차 MVP를 구현하고, 6주차에 MVP 통합 점검과 함께 2차 기능을 붙이며, 7~8주차에 3차 큰 지출 상담과 통합 테스트, 배포를 마칩니다.

## Slide 20: 목적별 수집 데이터
PART 02 · 데이터 수집
계좌 · 거래 (필수)
CODEF 계좌 API
카드 · 대출은 선택
사용자 입력
재정 프로필
연령대 · 성별 · 가구 형태 · 월급 · 우선순위
예산 설계 · 또래 비교
가계동향조사
MDIS · KOSIS
거래 분류
상가(상권)정보 API
+ 검색 · 지도 API
큰 지출 상담 (3차)
복지서비스 API
+ 공식 · 제휴 대출 상품
금융 용어 · 가이드
금융교육 공개 자료
+ 벡터 DB 검색
확보 전에는 모의 데이터로 인터페이스 검증 · 개발 · 시연은 합성 · 모의 데이터
20
Notes: 데이터는 목적별로 수집합니다. CODEF 계좌 데이터는 필수이고 카드와 대출은 선택입니다. 사용자가 입력한 재정 프로필, 예산 설계와 또래 비교를 위한 가계동향조사, 거래 분류를 위한 상가 정보와 검색·지도 API, 큰 지출 상담을 위한 복지서비스 API와 대출 상품 데이터, 금융 용어 설명을 위한 공개 금융교육 자료를 벡터 DB로 구축합니다. 실제 연동 권한이나 학습 데이터를 확보하기 전에는 모의 데이터로 인터페이스를 검증합니다.

## Slide 21: 범위 조정과 확정이 필요한 사항
PART 02 · 이슈 사항
결정한 것
범위 제외
공동 결제 정산 · 출금 계좌 잔액 부족 알림 · 구매 상담
에이전트 재구성 · 우선순위 (10/14)
라우터 + 에이전트 4개 · 1차 MVP 우선 구현
제공 형태
React 모바일 웹 우선, Native 앱은 후속
확정 필요
CODEF 조회 항목 · 기관 범위
금융상품 한눈에 공개 API 여부
복지 데이터 조회 · 캐시 · 동기화 방식
대출 상환액의 예산 반영 방식
카드 OCR 채택 여부
21
Notes: 범위와 관련해 결정한 것과 아직 확정이 필요한 것을 정리했습니다. 공동 결제 정산, 출금 계좌 잔액 부족 알림, 구매 상담은 이번 범위에서 제외했고, 10월 14일 에이전트 구성을 규칙 라우터와 에이전트 네 개로 재구성하고, 기능을 1차 MVP, 2차, 3차, 후순위로 나눠 1차부터 구현하기로 했습니다. 1차 제공 형태는 React 모바일 웹입니다. 아직 확정이 필요한 것은 CODEF 조회 항목과 기관 범위, 금융상품 한눈에의 공개 API 제공 여부, 복지 데이터의 조회 방식, 대출 상환액을 예산에 반영하는 방식, 그리고 카드 OCR 채택 여부입니다. CODEF 범위는 연동 테스트 후, OCR은 검증 후 확정합니다.

## Slide 22: 예상 결과 목표
PART 03
향후 계획 · 결과 목표와 평가 · 기대효과

## Slide 23: 남은 5주: 1차 MVP → 확장 → 배포
PART 03 · 향후 계획
이번 주 합의
라우터 진입점 매핑 · LLM 출력 7항목 · 검수 실패 코드
4 – 5주
1차 MVP 구현
ML 기준선 모델
라우터 · 챗봇 골격
예산 설계 → 조정 → 승인
거래 분류 · 머니 쿠션
6주
MVP 점검 · 2차 확장
1차 MVP 통합 점검
소비 리포트 · 돌발 · 알림
단일 LLM 대비 비교
분류 · 회귀 성능 평가
7 – 8주
3차 · 통합 · 배포
큰 지출 상담 (복지 · 대출)
통합 테스트 · 결함 수정
모바일 웹 최종 배포
시연 영상 · 발표 (11/20)
23
Notes: 이번 주에는 라우터 진입점 매핑, 예산 조정 모드와 LLM 출력 7항목, 검수 실패 코드를 합의해 에이전트 사이에 전달되는 형식을 고정합니다. 4~5주차에는 1차 MVP인 ML 기준선, 라우터와 챗봇, 예산 설계부터 승인까지, 거래 분류와 머니 쿠션을 구현합니다. 6주차에 1차 MVP를 통합 점검하고 소비 리포트, 소액 돌발 지출, 알림 같은 2차 기능과 단일 LLM 비교 평가를 진행합니다. 7~8주차에는 3차인 큰 지출 상담을 붙이고 통합 테스트와 배포를 마무리합니다.

## Slide 24: 이렇게 검증합니다
PART 03 · 결과 목표
금액 정확성
0건
보호 조건 위반 · 중복 차감
멀티에이전트 효과
단일 LLM과 비교
검수 통과율 · 재생성 · 응답 시간 · 비용
안전성
무승인 적용 차단
거래 적요 · API 응답 속 지시문 무시
거래 분류
macro-F1
실제 거래 표본으로 검증
예산 설계
평균 기준선 대비
카테고리 비율 오차 · 사용자 수정률
실패 대응
안전한 종료
장애 · 재생성 3회 실패 시 사용자 확인
24
Notes: 평가는 여섯 가지 기준으로 합니다. 금액 정확성은 독립적으로 계산한 기대값과 계산 엔진 결과를 비교해 보호 조건 위반과 중복 차감 0건을 목표로 합니다. 멀티에이전트 효과는 같은 데이터로 단일 LLM과 비교해 검수 통과율, 재생성 횟수, 응답 시간, 비용을 측정합니다. 이 밖에 안전성, 거래 분류 성능, 예산 설계 성능, 장애 시 안전한 종료를 확인합니다.

## Slide 25: 기대효과와 수익 모델 가설
PART 03 · 기대효과 · BM
기대효과
재무 점검 습관
“얼마까지 써도 되는지” 매달 한 화면에서 확인
포기 대신 회복
돌발 지출 뒤에도 계획을 되살리는 경험
큰 지출 미리 준비
지원 제도와 대출 조건을 비교해 미리 준비
BM 가설
프리미엄 구독
상세 리포트 · 목표 코칭 유료화 검토
청년 금융상품 제휴
제휴가 추천 순위를 바꾸지 않음
B2B · B2G 금융교육
신입사원 온보딩 · 청년센터 연계
25
Notes: 머니쿠션을 통해 사용자는 매달 얼마까지 써도 되는지 확인하며 재무 상황 점검 습관을 만들고, 돌발 지출 이후에도 계획을 포기하지 않고 회복하는 경험을 하며, 큰 지출을 미리 준비할 수 있습니다. 효과는 사용자 과제 수행과 통합 시나리오 시험으로 검증합니다. 수익 모델은 상용화를 위한 가설로, 프리미엄 구독, 청년 금융상품 제휴, 기업·기관 금융교육 연계를 검토하고 있습니다.

## Slide 26: Q&A
감사합니다
머니쿠션 · SK네트웍스 Family AI 캠프 33기 4팀
Notes: 들어주셔서 감사합니다. 질문 받겠습니다.