# 머니쿠션 API 명세 작성 순서

지금 작성할 내용과 결정 후 작성할 내용

2026년 10월 21일  |  팀 검토용 초안

로그인과 거래 기록처럼 추천 방식이 바뀌어도 필요한 기능부터 명세를 작성합니다. 생활비 추천과 저축·머니쿠션 배분에 연결된 내용은 새 온보딩 흐름을 정한 뒤 작성합니다.

현재 강사님이 성별·나이·소득·자차 여부가 비슷한 사람들의 데이터로 생활비 비율을 추천할 수 있는지 확인하고 있습니다. 결과에 따라 기존의 생활 집중형·저축 집중형 선택과 처음 입력받는 정보가 달라질 수 있습니다.

이 문서는 API를 언제, 어디까지 적을지 정하는 안내입니다. 아래 주소는 기존 초안에서 가져온 이름이며, 팀이 검토하면서 바꿀 수 있습니다.

## 지금 해야 할 일과 나중에 할 일

| 구분 | 이번 단계에서 할 일 |
| --- | --- |
| 지금 작성 | 2쪽의 기능은 요청과 응답의 초안을 씁니다. 3~4쪽의 기능은 변하지 않을 부분만 쓰고, 남겨 둘 내용에는 확인 필요라고 적습니다. |
| 나중에 작성 | 5쪽은 온보딩·예산 규칙이 정해진 뒤, 6쪽은 기능별로 남은 결정을 마친 뒤 상세하게 씁니다. |

## 표에 나오는 말 읽는 법

요청은 화면이 서버에 보내는 부탁이고, 응답은 서버가 돌려주는 결과입니다. 주소는 그 부탁을 보낼 위치입니다. <id>는 계좌나 거래 한 건을 구분하는 번호가 들어갈 자리입니다.

GET은 읽기, POST는 새로 만들거나 실행하기, PATCH는 일부 수정하기, PUT은 정한 정보 묶음을 통째로 저장하기, DELETE는 삭제하거나 중지하기입니다. 같은 주소여도 GET과 PUT은 각각 다른 명세로 작성합니다.

현재 코드에서 등록된 API는 5개입니다. 그중 4개는 임시 데이터를 보여 주고, 1개는 저장 요청을 확인하는 보안값을 준비합니다. 이 문서의 지금 작성 표시는 구현 완료를 뜻하지 않습니다.

# 지금 작성할 API

다음 기능은 생활비 추천 방식의 결론을 기다리지 않고 요청·응답 초안을 쓸 수 있습니다. 비밀번호 규칙이나 분류 이름처럼 작은 팀 결정이 남으면 해당 칸에 표시합니다.

| 기능과 주소 | 지금 적을 내용 |
| --- | --- |
| 저장 요청을 확인할 보안값 준비 GET /api/csrf/ | 화면이 저장 요청 전에 받아 둘 값과 호출 시점을 적습니다. 현재 코드의 응답은 {"ok": true}이며, 브라우저에도 확인값이 저장됩니다. |
| 회원가입 POST /api/auth/signup/ | 이메일·비밀번호와 필요한 약관 동의를 적습니다. 성별·나이 등 추천용 정보를 여기서 받을지는 아직 확정하지 않습니다. |
| 로그인 POST /api/auth/login/ | 이메일·비밀번호, 성공 결과, 입력이 틀린 경우를 적습니다. 로그인 뒤 어느 온보딩 화면으로 갈지는 나중에 정합니다. |
| 로그아웃 POST /api/auth/logout/ | 로그인 상태를 끝내는 요청과 성공 결과를 적습니다. 이미 로그아웃한 경우의 처리도 정합니다. |
| 고정지출 직접 추가 POST /api/budgets/fixed/ | 이름·금액·납부일·연결 계좌를 적습니다. 분류 선택지는 팀 확인이 필요하며, 예산에서 빼는 계산은 나중에 정합니다. |
| 고정지출 수정 PATCH /api/budgets/fixed/<id>/ | 수정할 수 있는 항목과 잘못된 금액의 처리를 적습니다. 안 보낸 항목은 유지하는지, 빈 값은 지우는 뜻인지 구분합니다. |
| 고정지출 중지 DELETE /api/budgets/fixed/<id>/ | 앞으로의 고정지출을 중지하는 동작을 적습니다. 과거 기록을 어떻게 남길지와 중지 적용일은 팀에서 정합니다. |
| 거래 목록 보기 GET /api/finance/transactions/ | 날짜·가맹점·금액·분류와 분류별 조회 방법을 적습니다. 취소 금액의 표시를 정하고, 기간 선택·목록 나누기가 필요한지는 별도로 확인합니다. |
| 거래 한 건 보기 GET /api/finance/transactions/<id>/ | 거래 번호, 상세 내용, 없는 거래를 요청했을 때의 안내를 적습니다. 모델의 추천 이유 등은 확정된 범위만 넣습니다. |
| 거래 분류 수정 PATCH /api/finance/transactions/<id>/ | 사용자가 고른 분류와 저장 결과를 적습니다. 현재 화면의 의도는 이후 같은 가맹점 거래의 분류에도 반영하는 것입니다. |

공통으로 확인할 것  로그인 필요 여부, 내 데이터인지 확인하는 방법, 입력이 틀린 경우의 안내를 각 명세에 적습니다. 거래 분류의 실제 코드 이름은 데이터 담당자와 함께 맞춥니다.

# 지금은 기본 내용만 작성할 API

한 API 안에도 변하지 않을 내용과 바뀔 내용이 함께 있습니다. 아래의 지금 부분만 먼저 적고, 남겨 둘 부분을 임의의 숫자나 규칙으로 채우지 않습니다.

| 기능과 주소 | 지금 적을 부분과 남겨 둘 부분 |
| --- | --- |
| 내 계정 확인 GET /api/auth/me/ | 지금 로그인한 회원의 번호·이메일 등 기본 정보 남겨 둘 것 처음 설정을 어디까지 했는지, 다음에 갈 화면 |
| 내 정보 보기와 저장 GET /api/profile/ PUT /api/profile/ | 지금 현재 화면이 받는 정보의 목록과 각 항목의 뜻 남겨 둘 것 성별·나이·소득·자차 여부의 필수 여부, 우선순위·최소 금액의 유지 여부. 전체 저장 형식은 확정하지 않습니다. |
| 급여 정보 보기와 저장 GET /api/budgets/salary/ PUT /api/budgets/salary/ | 지금 월 실수령액·급여일처럼 사용자가 입력하는 사실 정보 남겨 둘 것 추천 모델의 소득 기준과의 관계, 급여가 바뀔 때 예산을 다시 만드는 규칙 |
| 고정지출 목록 보기 GET /api/budgets/fixed/ | 지금 사용자가 확인한 고정지출의 기본 목록 남겨 둘 것 자동으로 찾은 후보의 표시, 카드·대출과의 중복 처리, 생활비에서 빼는 방식 |
| 오래 걸리는 작업의 진행 확인 GET /api/tasks/<taskId>/ | 지금 작업 번호와 진행 상태. 완료·실패·취소이면 조회를 멈추는 규칙 남겨 둘 것 추천 예산이나 챗봇의 실제 결과 모양. 이 방식의 사용 여부와 상태 이름도 팀 합의가 필요합니다. |

## 현재 화면의 값은 참고 자료로 사용

화면에 임시로 넣은 생활비·저축·쿠션 금액은 새 명세의 확정 기준으로 옮기지 않습니다. 기존 가이드와 현재 코드에도 설정 항목의 차이가 있으므로, 예산 배분 항목은 새 흐름과 함께 다시 맞춥니다.

소득은 월 실수령액인지, 고정지출을 뺀 금액인지, 개인 기준인지 가구 기준인지가 중요합니다. 유사 집단 데이터와 사용자 입력의 뜻이 같아야 하므로 데이터 담당자와 확인합니다.

추천 모델이 결정되면 이 페이지의 남겨 둔 부분을 다시 검토합니다. 현재 정보를 모아 두는 일과 최종 저장 API를 확정하는 일을 구분합니다.

# 금융 정보와 기록도 범위를 나눠 작성

금융 정보는 예산 모델과 별도로 정리할 수 있습니다. 다만 CODEF는 금융기관 정보를 가져오는 연동 서비스이므로, 실제 받을 수 있는 값과 인증 방법을 확인한 뒤 세부 명세를 확정합니다.

| 기능과 주소 | 지금 적을 부분과 남겨 둘 부분 |
| --- | --- |
| 금융 조회 동의 저장 POST /api/finance/consents/ | 지금 어떤 조회에 동의했는지와 동의 기록의 구성 남겨 둘 것 최종 동의 항목·문구·필수 여부는 금융 연결 범위에 맞춰 확인 |
| 계좌 후보 보기와 선택 저장 GET /api/finance/connect/accounts/ PUT /api/finance/connect/accounts/ | 지금 계좌 번호 대신 구분용 번호, 은행명, 가린 계좌번호, 선택한 계좌 목록 남겨 둘 것 실제 조회 항목과 선택 계좌가 예산 계산에 포함되는 기준 |
| 카드 후보 보기와 선택 저장 GET /api/finance/connect/cards/ PUT /api/finance/connect/cards/ | 지금 카드 기본 표시 정보와 선택한 카드 목록 남겨 둘 것 실제 조회 항목과 카드가 없거나 조회되지 않을 때의 처리 |
| 대출 정보 보기와 보완 GET /api/finance/loans/ PATCH /api/finance/loans/<id>/ | 지금 조회한 대출 정보와 사용자가 보완할 사실 정보 남겨 둘 것 연동 결과별 수정 가능 항목, 상환액을 예산에 반영하는 규칙 |
| 연결 목록 보기와 연결 해제 GET /api/finance/connections/ DELETE /api/finance/connections/<id>/ | 지금 연결 기관, 연결 상태, 해제할 연결 번호 남겨 둘 것 외부 연결도 해제하는지, 과거 기록과 진행 중 조회를 어떻게 처리할지 |
| 카드 청구서 보기 GET /api/finance/card-bills/<id>/ | 지금 청구서 번호·청구 금액·납부일·항목 목록 남겨 둘 것 CODEF가 실제 제공하는 항목, 조회되지 않는 경우의 안내 |
| 홈 화면 보기 GET /api/home/ | 지금 계좌 잔액·계좌 수 등 예산과 무관한 사실 정보 남겨 둘 것 오늘 쓸 돈·남은 생활비·쿠션 값, 예산이 아직 없을 때의 화면 |
| 이전 대화 보기 GET /api/chat/conversations/<id>/ | 지금 대화 번호, 글 내용, 보낸 사람, 시간과 순서 남겨 둘 것 추천 예산·조정안·선택 버튼을 대화 안에 보여 주는 형식 |

계좌번호 원문, 은행 비밀번호, 외부 서비스의 비밀값은 화면에 보내는 정보에 넣지 않습니다. 모델 결과와 무관한 API도 금융 연동 확인이 끝났다는 뜻은 아닙니다.

# 온보딩 방향이 정해진 뒤 작성할 API

다음 기능은 화면에서 무엇을 선택하고, 서버가 어떤 금액을 계산할지가 바뀔 수 있습니다. 지금은 기능 이름과 확인할 질문만 남겨 두고, 상세 요청·응답은 결정 후 작성합니다.

| 기능과 현재 초안 주소 | 기다리는 이유와 다시 시작할 조건 |
| --- | --- |
| 생활과 저축의 방향 선택 PUT /api/budgets/direction/ | 기다리는 이유 생활 집중형·저축 집중형 선택 자체가 없어질 수 있습니다. 다시 쓸 때 선택 유지·삭제·다른 질문으로 변경 중 하나를 정한 뒤 |
| 생활비와 저축과 쿠션 배분 GET /api/budgets/protect/ PUT /api/budgets/protect/ | 기다리는 이유 모델 추천액과 사용자 지정액의 관계가 달라집니다. 다시 쓸 때 배분 항목, 추천값, 사용자가 바꿀 수 있는 범위를 정한 뒤 |
| 추천 예산 만들기 POST /api/budgets/recommend/ | 기다리는 이유 필요한 입력과 결과의 뜻이 미정입니다. 다시 쓸 때 생활비 비율인지 카테고리별 금액인지, 부족한 데이터의 처리까지 정한 뒤 |
| 카테고리 금액 고정과 해제 PATCH /api/budgets/<id>/categories/<code>/ | 기다리는 이유 고정한 금액을 새 추천에 반영하는 방법이 달라집니다. 다시 쓸 때 고정 범위, 다시 추천할 때의 처리, 총액 부족 시 동작을 정한 뒤 |
| 추천 예산 승인 POST /api/budgets/<id>/approve/ | 기다리는 이유 어떤 예산을 확정하고 기존 예산을 어떻게 바꿀지 정해야 합니다. 다시 쓸 때 승인 대상, 적용 기간, 두 번 눌렀을 때의 처리까지 정한 뒤 |
| 카테고리 예산 화면 보기 GET /api/budgets/ | 기다리는 이유 생활비 총액과 카테고리별 배분 결과가 바뀝니다. 다시 쓸 때 최종 예산 구성과 예산이 없는 경우의 화면을 정한 뒤 |
| 머니쿠션 보기와 설정 변경 GET /api/budgets/cushion/ PATCH /api/budgets/cushion/ | 기다리는 이유 적립 금액·목표·사용 조건이 배분 방식과 연결됩니다. 다시 쓸 때 쿠션의 역할과 변경 가능한 값을 정한 뒤 |
| 비정기 준비금 보기 GET /api/budgets/irregular/ | 기다리는 이유 전체 예산 안에서 준비금을 따로 둘지와 금액 기준이 필요합니다. 다시 쓸 때 준비금의 범위와 계산 기준을 정한 뒤 |

내 정보·급여·홈의 남겨 둔 부분도 함께 수정합니다. 유사 집단의 생활비 비율을 구할 수 있어도 저축과 쿠션 배분, 사용자 수정 가능 여부는 팀이 별도로 정해야 합니다.

# 다른 결정이 필요한 API와 후속 기능

아래 기능은 모델 검토 결과만 기다리면 해결되는 일이 아닙니다. 각 기능에 필요한 결정이 끝나면 먼저 명세를 작성해도 됩니다.

| 기능과 현재 초안 주소 | 무엇이 결정되어야 하는가 |
| --- | --- |
| 비밀번호 다시 설정 POST /api/auth/password-reset/ | 필요한 결정 이메일로 안내할지, 본인 확인 뒤 새 비밀번호를 어떻게 받는지, 안내의 유효 시간. 그 뒤 필요한 요청 단계를 나누고 주소를 정합니다. 현재 한 주소로 끝난다고 확정하지 않습니다. |
| 금융기관 인증과 새 연결 POST /api/finance/connections/ | 필요한 결정 지원할 인증 방식, 추가 인증 화면, 요청에 넣을 값, 실패와 중복 연결 처리. 그 뒤 실제 CODEF 동작을 확인하고 요청·응답을 씁니다. |
| 금융 정보 다시 불러오기 POST /api/finance/sync/ | 필요한 결정 다시 가져올 정보, 오래 걸릴 때의 표시, 일부 조회만 실패했을 때의 결과, 중복 요청 처리. 그 뒤 진행 확인 API와 함께 씁니다. |
| 챗봇에 메시지 보내기 POST /api/chat/messages/ | 필요한 결정 새 온보딩·예산에서 상담할 수 있는 내용, 부족한 정보를 다시 묻는 흐름, 결과 표시 방식. 그 뒤 글·추천 결과·선택 버튼의 요청과 응답을 씁니다. |
| 챗봇의 예산 조정안 승인 POST /api/budgets/proposals/<id>/approve/ | 필요한 결정 조정안 번호와 예산 번호의 관계, 변경할 금액, 기존 예산 교체, 중복 승인 처리. 그 뒤 일반 예산 승인과 함께 검토합니다. |

## 기존 계획에서 후속 단계였던 기능

다음은 이번 온보딩 변경 때문에 새로 미룬 항목이 아닙니다. 기존 초안의 2차·3차 기능이므로 필요한 범위를 다시 정한 뒤 작성합니다.

| 기능 | 기존 초안 주소 |
| --- | --- |
| 소비 분석 보고서 | GET /api/reports/spending/ |
| 돌발 지출과 충당 방법 | POST /api/budgets/unexpected/ |
| 알림 목록 | GET /api/notifications/ |
| 큰 지출 상담 | 챗봇에서 처리할 예정이며 별도 주소는 미정 |

# 처음 명세를 쓰는 팀의 진행 방법

첫 작업으로 로그인이나 거래 상세처럼 작은 기능 하나를 함께 작성합니다. 그 문서의 모양을 기준으로 나머지 기능을 나눠 쓰고 서로 읽어 봅니다.

## API 하나마다 적을 내용

| 적을 칸 | 쉽게 쓰는 방법 |
| --- | --- |
| 어떤 기능인가 | 사용자가 어느 화면에서 무엇을 누를 때 쓰는지 한 문장으로 씁니다. |
| 어디로 요청하는가 | GET 같은 요청 방식과 /api/로 시작하는 주소를 씁니다. |
| 무엇을 보내는가 | 항목 이름, 숫자·글·날짜 중 무엇인지, 꼭 보내야 하는지, 허용 범위를 씁니다. |
| 무엇을 받는가 | 성공했을 때 받는 항목과 각 값의 뜻을 씁니다. 실제로 쓸 수 있는 예시도 넣습니다. |
| 실패하면 어떻게 되는가 | 입력 오류, 로그인 필요, 없는 번호 등을 적고 화면에 보여 줄 안내를 정합니다. |
| 아직 정하지 못한 것은 무엇인가 | 확인 필요라고 쓰고, 누구와 무엇을 확인하면 정할 수 있는지 함께 적습니다. |

## 지금 세 명이 나눠 할 일

• 데이터 담당  모델에 필요한 정보, 추천 결과의 뜻, 필요한 데이터가 없을 때의 한계를 정리합니다.

• 개발 담당 A  회원가입·로그인·로그아웃·내 계정 초안을 작성하고 금융 연결에서 확인할 질문을 모읍니다.

• 개발 담당 B  거래·수동 고정지출 초안을 작성하고 온보딩에서 바뀔 항목을 정리합니다.

• 세 명 함께  데이터 입력의 뜻과 추천 범위를 맞춥니다. 개발 담당 두 명은 서로의 명세를 읽고 빠진 내용을 확인합니다.

## 나중 작업을 시작하기 전에 맞출 내용

① 유사 집단 데이터를 실제로 사용할 수 있는가
② 모델이 생활비 비율과 카테고리별 금액 중 어디까지 추천하는가
③ 소득과 생활비에 어떤 금액을 포함하는가
④ 저축·쿠션·고정지출·최소 금액을 어떻게 반영하는가
⑤ 사용자가 추천을 수정할 수 있는가, 추천이 어려우면 어떻게 진행하는가

이 내용을 정한 뒤 화면 순서를 맞추고, 해당 API 명세를 완성합니다. 명세 상태와 개발 상태는 따로 기록하세요. 예를 들어 명세는 초안·검토 중·확정, 개발은 미구현·임시 데이터·실제 기능으로 표시할 수 있습니다.

작성 근거  팀이 제공한 2026년 10월 21일 API 가이드, 현재 저장소의 공통 API 규칙과 주소 목록, 이번 대화에서 확인한 온보딩 변경 가능성을 기준으로 정리했습니다. 기존 1차 목록의 요청 방식별 44개 기능을 모두 포함했으며, 후속 단계 기능은 별도 표시했습니다.